Team afspraken – Team gp-v1a-projectgroep\_5

Martin Rog - 1792195

Fares Hamad - 1762013

Hussin Almoestafa – 1776495

Rollen

In sprint 1 is Martin de Scrum Master. De taken worden evenredig verdeeld over alle teamleden. Wie welke taak uitvoert bespreken we tijdens onderlinge meetings.

Onze user stories zijn uitgwerkt in aparte issues in Azure DevOps. De tasks zijn daarbij ook verdeeld in overzichtelijke en niet te lange taken. Ook houden we goed bij of we met de taken bezig zijn en als taken zijn voltooid, worden ze op “Done” gezet.

Bijeenkomsten

Naast de onderlinge meetings hebben we sowieso 3 Daily-Standups per projectweek. Hier bespreken we onze voortgang van onze taken en eventuele onduidelijkheden. Deze standups worden gehouden in ons Microsoft Teams kanaal.

De sprint retrospective en de sprint review worden gehouden vóórdat de volgende sprint in begonnen. Welke dag dat précies is, bespreken we tijdens een van onze meetingen. Daarna maken we ook meteen de planning voor de volgende sprint.

Tijdsbesteding

Per week besteden we minimaal 32 uur aan het project, pér persoon.