Team afspraken – Team gp-v1a-projectgroep\_5

Martin Rog - 1792195

Fares Hamad - 1762013

Hussin Almoestafa – 1776495

Rollen

In sprint 1 is Martin de Scrum Master. De taken worden evenredig verdeeld over alle teamleden. Wie welke taak uitvoert bespreken we tijdens onderlinge meetings.

Onze user stories zijn uitgwerkt in aparte issues in Azure DevOps. De tasks zijn daarbij ook verdeeld in overzichtelijke en niet te lange taken. Ook houden we goed bij of we met de taken bezig zijn en als taken zijn voltooid, worden ze op “Done” gezet.

Bijeenkomsten

Naast de onderlinge meetings hebben we sowieso 3 Daily-Standups per projectweek. Hier bespreken we onze voortgang van onze taken en eventuele onduidelijkheden. Deze standups worden gehouden in ons Microsoft Teams kanaal.

De sprint retrospective en de sprint review worden gehouden vóórdat de volgende sprint in begonnen. Welke dag dat précies is, bespreken we tijdens een van onze meetingen. Daarna maken we ook meteen de planning voor de volgende sprint.

Tijdsbesteding

In de eerste week willen we per persoon 32 uur aan het project besteden. Waarvan het eerste uurtje in de week we de tijd besteden aan het plannen van de week (-1u). Daarnaast hebben we 2 uur nodig voor het voorbereiden van de demo’s (-2u) en we zouden 1 uur aan de retro besteden(-1u). Dat laat ons over met 28 uur in de eerste week die we kunnen besteden aan het werken van het project. Dat is een kleine 5.5 uur per dag. Dit geldt alleen voor de eerste week. De 2e en de 3e week zijn er namelijk maar 4 werkdagen. Daar blijft de tijdsinschatting voor het plannen en de demo’s voorbereiden hetzelfde. Daarom kiezen we ervoor om in week 2 en 3 in totaal 28 uur aan het project te werken (4 uur minder). Dan houden we per dag een ruime 6 uur over om aan het project te werken ((28-4)/4).